|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地坐落： 霧峰 區 霧峰 段 北溝 小段 1-1670 地號 | | | | | |
| 土地面積： 1.1992 公頃  預定造林面積：0.0895 公頃 已造林面積： 1.0077公頃 設施面積： 0.1020公頃 | | | | | |
| 工作配置： | | | | | |
| 年度 | 工作項目 | 實施面積  (公頃) | 造林樹種 | 新植株數 | 備 註 |
| 105 | 新植 | 0.0895 | 烏心石 | 134 | 1.栽植前施行整地、挖植穴、置放基肥。  2.依規定實施割草、切蔓3次。 |
| 除草 | 1.0972 |
| 106 | 補植 | 0.0895 | 烏心石 |  | 1.造林木未成活部分實施補植。  2.依規定實施割草、切蔓3次 |
| 除草 | 1.0972 |
| 107 | 補植 | 0.0895 | 烏心石 |  | 1.造林木未成活部分實施補植。  2.依規定實施割草、切蔓2次。 |
| 除草 | 1.0972 |
| 108 | 補植 | 0.0895 | 烏心石 |  | 1.造林木未成活部分實施補植。  2.依規定實施割草、切蔓2次。 |
| 除草 | 1.0972 |
| 109 | 補植 | 0.0895 | 烏心石 |  | 1.造林木未成活部分實施補植。  2.依規定實施割草、切蔓1次。 |
| 除草 | 1.0972 |
| 合計 | 新植面積 0.0895 公頃 除草面積 1.0972 公頃 | | | | |

造 林 計 畫 書 (租地)

上述造林計畫願確實執行，並維持造林木正常生長，否則同意無條件終止租約收回林地，其地上物歸政府所有，絕無異議。

承 租 人： 王小明 簽名蓋章

身分字號： L100612345 電話：(04)25261823 0930-931235

住 址： 台中市豐原區陽明街36號

中華民國 105 年 1 月 12 日